项目变更单02——采集周期调整

一、基本信息

- 变更编号：CR-002

- 变更名称：数据采集周期调整

- 提出日期：2026年05月08日

- 提出人：项目组

- 所属项目：云南省企业就业失业数据采集系统

二、变更背景与原因

在项目需求进一步讨论过程中，发现仅采用“月报”形式进行数据采集，数据更新频率较低，无法满足管理部门对就业情况“实时掌握”的需求。

因此，提出将采集周期调整为：

👉 “周报 + 月报”双模式

以提高数据时效性与分析精度。

三、变更内容

1. 数据采集方式调整

- 原：仅支持月度数据填报

- 现：支持周报与月报两种模式

2. 数据结构调整

- 增加字段：

  - 报表类型（周报 / 月报）

  - 时间周期标识

3. 填报流程调整

- 企业需按周期选择填报类型

- 系统支持多周期数据管理

4. 审核流程调整

- 审核人员需区分不同类型报表

- 增加筛选条件

四、影响分析

4.1 对项目范围的影响

- 扩展数据采集功能范围

4.2 对进度的影响

- 数据库设计需调整（增加1天）

- 后端开发需调整（增加2天）

- 前端页面修改（增加1天）

👉 对整体进度影响较小，不改变最终交付时间

4.3 对成本的影响

- 增加一定开发工作量

4.4 对技术的影响

- 数据模型复杂度提升

- 查询逻辑需支持多维度筛选

4.5 对风险的影响

- 数据填报复杂度增加

- 用户操作可能出错，需要优化界面

五、实施计划

- 更新数据库结构

- 修改前端填报页面

- 更新后端接口逻辑

- 补充测试用例

六、审批意见

- 评估结论：同意变更

- 审批人：项目负责人

- 审批日期：2026年05月09日