代理式编程总结报告

谢宝玛 1120233506

一、项目概述

本项目为云南就业失业数据采集系统，采用 Flask + SQLite 实现。 项目在规定周期内完成了从“需求文档/计划”到“可运行业务系统”再到“统计与趋势分析增强”的完整迭代。

核心业务链路为：

登陆 -> 企业填报->审核-> 统计-> Agent辅助分析

- 从零开始的建设过程

阶段0：项目启动与资料准备

- fceb74d（2026-04-18）init

初始化仓库，提交项目初始文档（需求背景类资料）。

- 2a0f8e7（2026-04-18）gante picture

增补甘特图/排期相关资料，形成项目计划基础。

- 6b5ab4c（2026-04-19）项目变更单

提交变更单文档，完成需求/范围调整的书面化管理。

阶段产出：需求基线、计划基线、变更记录齐备，具备进入开发阶段条件。

阶段1：主体系统一次性搭建

- 8a0968f（2026-04-20）完成主体代码开发，未能成功运行

一次性落地主程序与页面框架，包含：

app.py（主路由与业务逻辑）

init_db.py（数据库初始化）

seed_demo_data.py（演示数据脚本）

templates/*（登录、填报、审核、统计、Agent页面）

static/style.css（样式）

requirements.txt（依赖）

阶段特点：典型“先打通主流程，再修运行问题”的快速原型策略。 阶段风险：日志中已明确“未能成功运行”，说明此时存在环境或代码集成问题。

阶段2：统计模块专项增强

- 54e03bb（2026-04-21）新增统计页面

继续强化统计展示能力（/stats 路由及模板样式调整）。

阶段3：趋势分析与演示完善

- df26403（2026-04-22）新增就业趋势分析

新增趋势分析相关逻辑与页面展示（统计页进一步增强）。

README 同步更新，说明演示路径更完整。

seed_demo_data.py 增强，便于快速生成跨时间样本，支撑趋势图/趋势结论展示。

最终状态：主干分支 main 已与远端 origin/main 对齐，形成可演示版本闭环。

- 我和AI代理的交互式开发方式

从提交节奏和模块演进可总结为一个“人机协同闭环”：

我先定义目标与约束 比如“先做最小可演示版本”“先跑通业务链路”“再补统计和趋势分析”。

AI先给可执行骨架 快速生成 Flask 路由、SQLite 表结构、模板页面与示例脚本，优先打通端到端流程。

我做验收与纠偏 运行后反馈问题（如“主体开发完成但未成功运行”），将错误现象和预期行为告诉AI。

AI按模块增量修复/增强 先修可运行性，再做页面统计，再加趋势分析，保持“每次提交都可解释、可回退”。

我用 Git 形成过程证据 每次阶段成果都通过 commit 固化，最终可完整复盘“从0到1”的实现路径。

- 各模块落地路径

- 基础设施模块

项目结构、依赖、数据库初始化脚本先落地，保证开发起点统一。

- 核心业务模块

登录、企业填报、审核列表/审核详情等主流程一次性搭建完成。

- 统计模块

先有统计页，再迭代统计维度与展示，逐步提升决策信息密度。

- 趋势分析模块

基于演示数据脚本构造时间序列样本，支撑就业趋势分析能力。

- Agent辅助模块

采用规则模拟 Agent 分析（不依赖外部大模型），用于异常提示与审核建议，适配课堂演示场景。

- 总结

优点

- 迭代节奏清晰：文档基线 -> 主体开发 -> 统计增强 -> 趋势增强。

- 交付导向明确：优先可演示，再做体验和分析能力提升。

- Git 可追溯性好：每个阶段均有对应提交证据。

改进点

- 早期提交混入 .pycache、.DS_Store、data.db 等非源码资产，建议补充 .gitignore。

- “主体开发未成功运行”暴露集成验证滞后，建议把“最小启动验证”前置到每轮迭代。